**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 09.01.2023 по 15.01.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 09.01.2023 по 15.01.2023 проведено такі роботи:**

* **закінчено роботи із заміни стояка гарячого водопостачання нижньої зони – корп. №1 стояк №1 - з підвалу до шостого поверху (розбирання декоративних коробів, демонтаж труб, перенесення демонтованих труб, приварювання різьблення, паяння стояка з врізками на квартири, встановлення кріпильних хомутів);**
* **корп.№1 у холах 2-22-го поверху та корп.№2 у холах 2-22-го поверху проведено планове обслуговування розподільчих поверхових шаф – 84 шт. (прибирання пилу, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);**
* **проведено планове обслуговування електрощитових будинків – 2 шт. (прибирання пилу у вступно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);**
* **відновлено теплоізоляцію на замінених стояках гарячого водопостачання нижньої зони корп. №1 стояк №1 - з підвалу по шостий поверх та корп. №2 стояк №4 - з підвалу по третій поверх;**
* **встановлена ​​нова теплоізоляція на стояку рециркуляції гарячого водопостачання корп. №1 - 1,3 та 6 поверх-7,5 м.;**
* **в котельні проведено технічне обслуговування насосу підживлення системи опалення (демонтаж, ревізія контактів, чищення, монтаж);**
* **корп. №2 усунуто причину течі по стояку чотирикімнатних квартир нижче 22-го поверху (перекрито опалення на квартиру № 202).**